Проект

**Российская Федерация  
Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от №   
г. Пестово

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению

к 2024 году на 30 % индекса качества

городской среды, увеличению к 2024

году на 30 % доли граждан, принявших

участие в решении вопросов развития

городской среды, от общего количества

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих

на территории Пестовского городского

поселении

В целях улучшения качества городской среды, реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 25.06.2019 №283 «О мерах по развитию городского округа, городов, расположенных на территории Новгородской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению к 2024 году на 30 % индекса качества городской среды, увеличению к 2024 году на 30 % доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, расположенных на территории Пестовского городского поселения.
2. Назначить ответственных исполнителей за организацию работы по достижению значений индикаторов для расчета индекса качества городской среды Пестовского городского поселения.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Проект подготовила и завизировала  Главный служащий управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства | Ю. Гижко |
|  |  |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации района | В.В. Иванов |
|  |  |
| Заместитель Главы администрации района | Е.А. Поварова |
|  |  |
| Заместитель Главы администрации района | С.Б. Виноградова |
|  |  |
| Начальник управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства | В.В. Кудрявцев |
|  |  |
| Заместитель начальника управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства | О.А. Рязанцева |
|  |  |
| Заведующий отделом информатизации | Е.В. Бронина |
|  |  |
| Председатель комитета культуры и туризма | Н.Ю. Михайлова |
|  |  |
| Заместитель председателя комитета образования | Т.А. Цыганкова |
|  |  |
| Ведущий специалист-юрист юридического отдела | А.В. Финогенова |
|  |  |
| Главный специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами | Е.Г. Гусева |
|  |  |
| Специалист 1 категории управления экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций | О.В. Газетова |
|  |  |
| Ведущий специалист управления по спорту и молодежной политике | Т.С. Малышева |

Отпечатать – 9 экз.

дело – 1, прокуратура – 1, управление дорожной деятельности и ЖКХ – 1, управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций -1, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами – 1, управление по спорту и молодежной политике – 1, комитет культуры и туризма -1, комитет образования – 1, отдел информатизации – 1

Приложение 1

к постановлению от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_

План мероприятий («дорожная карта») по повышению к 2024 году на 30 % индекса качества городской среды, увеличению к 2024 году на 30 % доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, расположенных на территории Пестовского городского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя индекса качества городской среды | Мероприятия по повышению индекса качества городской среды | Ответственный исполнитель за организацию работы по достижению значений индикаторов для расчета индекса качества городской среды |
| 1. | Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в многоквартирных жилых домах (в том числе строящихся) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем:  - предоставления гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;  - предоставления жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;  - выплаты собственникам выкупной цены за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения. | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 2. | Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами тепло-, водо-, электро-снабжения и водоотведения, в общем объеме жилого фонда | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и другим льготным категориям граждан необходимой инфраструктурой: тепло-, водо-, электро-снабжения и водоотведения | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района;  отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района. |
| 3. | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения | Увеличение количества мест для сбора твердых коммунальных отходов с возможностью механизированной уборки;  Создание мест для раздельного сбора твердых коммунальных отходов;  Создание условий для размещения пункта сортировки твердых коммунальных отходов;  Оказание содействия региональному оператору в сфере обращения с ТКО по заключению договоров на вывоз и утилизацию отходов с юридическими лицами | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 4. | Разнообразие жилой застройки | При выдаче разрешений на новое строительство ориентировать застройщиков на соблюдение Концепции цветового решения застройки улиц Пестовского городского поселения. | отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района |
| 5. | Разнообразие услуг в жилой зоне | Создание условий для привлекательности развития сферы торговли и услуг в жилых зонах | управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района;  отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района. |
| 6. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов | Выделение и закрепление в кадастровом учете границ земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. | отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района |
| 7. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям;  Увеличение финансирования в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» с целью увеличения объемов выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, устройству искусственных неровностей и установку дорожных знаков. | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 8. | Доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, в общей протяженности улично-дорожной сети | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского городского поселения: ул. Ленина, предусматривающей устройство ливневой канализации с целью привлечения дополнительных источников финансирования из бюджетов высшего уровня на выполнение работ. | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 9. | Загруженность дорог | Разработка проектов организации дорожного движения, предусматривающих движение крупногабаритного и грузового транспорта по автомобильным дорогам с меньшей интенсивностью движения. | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 10. | Количество улиц с развитой сферой услуг | Создание условий для привлекательности развития сферы торговли и услуг на улицах с меньшей плотностью концентрации объектов данной категории | управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района;  отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района. |
| 11. | Индекс пешеходной доступности | Проведение анализа проектов организации дорожного движения, картографических схем города с целью выявления мест создания дополнительных пешеходных переходов;  Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского городского поселения: ул. Ленина, предусматривающей устройство тротуаров с целью привлечения дополнительных источников финансирования из бюджетов высшего уровня на выполнение работ | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района;  отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района. |
| 12. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | При реализации программы «Формирование комфортной городской среды» включать в планируемые работы мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения;  установка пандуса на входной группе кинотеатра «Россия»  создание условий для комфортного пребывания лиц с ограниченными возможностями на подведомственных учреждениях  создание условий для комфортного пребывания лиц с ограниченными возможностями на подведомственных учреждениях  проведение разъяснительной работы с инвесторами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по необходимости создания на своих объектах условий для комфортного пребывания и передвижения лиц с ограниченными возможностями. | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района;  комитет культуры и туризма Администрации муниципального района;  комитет образования Администрации муниципального района;  управление по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района;  управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района. |
| 13. | Доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады и др.) в общей площади зеленых насаждений | Проведение обследования озелененных территорий города с целью выявления территорий, не отвечающих требованиям качества таким, как освещение, охрана, комфортность передвижения.  Разработка проектно-сметной документации на строительство Центрального сквера города с целью привлечения дополнительных средств путем участия в конкурсе «Народный бюджет» | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района; |
| 14. | Уровень озеленения | Увеличение площадей газонов и клумб города  Устройство клумбы на пер. Песочный г. Пестово  Проведение мероприятий по спиливанию аварийных деревьев в местах массового пребывания населения, с последующим выполнением работ по посадке молодых деревьев и кустарников с учетом функциональной планировки территории | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района; |
| 15. | Состояние зеленых насаждений | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению аварийных деревьев с последующим их спиливанием.  Проведение санитарной обрезки сучьев деревьев, уход за кустарниками, придание им эстетичного вида. | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района; |
| 16. | Привлекательность озелененных территорий | Оценка возможности размещения на озелененных территориях объектов торговли и услуг.  Установка на озелененных территориях малых архитектурных форм и объектов притяжения.  Освещение в официальных источниках Администрации муниципального района информации о проведенных работах по благоустройству озелененных территорий. Нанесение на картографические схемы города благоустроенных озелененных территорий | управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района;  управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района;  отдел информатизации Администрации муниципального района. |
| 17. | Разнообразие услуг на озелененных территориях | Привлечение инвесторов и других заинтересованных лиц с целью размещения на озелененных территориях объектов торговли и услуг. | управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района |
| 18. | Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (парки, сады и др.), в общей численности населения | Повышение уровня комфорта передвижения населения к озелененным территориям | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района;  отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района. |
| 19. | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | Заключение энергосервисного контракта по уличному освещению городского поселения | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 20. | Разнообразие услуг в общественно-деловых районах | Создание условий для привлекательности развития сферы торговли и услуг на улицах с меньшей плотностью концентрации объектов данной категории | управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района |
| 21. | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | Увеличение доли площадей города, убираемых механизированным способом в ежегодно заключаемых контрактах на благоустройство территории и на содержание автомобильных дорог Пестовского городского поселения | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 22. | Концентрация объектов культурного наследия | Проведение ежегодных осмотров объектов культурного наследия (объектов культуры) с целью определения необходимых работ по текущему ремонту и/или реставрации таких объектов | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района |
| 23. | Уровень развития общественно-деловых районов города | Проведение анализа арендной платы с целью выявления факторов, препятствующих повышению уровня развития центральной части города  Создание условий для привлекательности развития общественно-деловой сферы  Проведение обследований прилегающих территорий на предмет соблюдения Правил благоустройства и содержания Пестовского городского поселения с целью устранения нарушений содержания прилегающих территорий. | отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района;  управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района.  управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 24. | Уровень внешнего оформления городского пространства | При выдаче разрешений на новое строительство ориентировать застройщиков на соблюдение Концепции цветового решения застройки улиц Пестовского городского поселения. | отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района |
| 25. | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения и образования | Ежегодное обновление горизонтальной дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей и установка знаков дорожного движения, отвечающих требованиям действующего законодательства, вблизи учреждений здравоохранения и образования | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 26. | Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры | Анализ существующих объектов культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры с целью выявления необходимых мероприятий по увеличению их разнообразия | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района;  управление по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района. |
| 27. | Доступность спортивной инфраструктуры | Увеличение количества спортивных площадок на 1 ед. в год | управление по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района  управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 28. | Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов культурного наследия |  | комитет культуры и туризма Администрации муниципального района |
| 29. | Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения | Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов на остановах общественного транспорта  Проведение работы с действующими службами такси с целью их вовлечения в создание условий для комфортного передвижения лиц с ограниченными возможностями | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района;  управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района. |
| 30. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | Ежегодный анализ доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, с целью предотвращения ухудшения текущего состояния данного индикатора | комитет образования Администрации муниципального района |
| 31. | Количество дорожно-транспортных происшествий в городе | 1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям; 2. Увеличение финансирования в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» с целью увеличения объемов выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, устройству искусственных неровностей и установку дорожных знаков. | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 32. | Доступность остановок общественного транспорта | Проведение анализа расположения автобусных остановок с целью выявления мест низкой доступности. На основании проведенного анализа в случае необходимости планирование строительства новых остановок общественного транспорта | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 33. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения | Строительство станций водоподготовки с целью улучшения качества питьевой воды. Поэтапное увеличение количества станций водоподготовки в действующей системе централизованного водоснабжения | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 34. | Количество центров притяжения для населения | Создание условий для развития центров притяжения для населения (размещение объектов питания, торговли и услуг)  Нанесение на картографическую схему города объектов притяжения для населения | управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района;  отдел информатизации Администрации муниципального района. |
| 35. | Доля населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, в общей численности городского населения | Проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью ориентирования их на создание разнообразия в сфере предоставляемых услуг. Оказание сопровождения для получения грантов. | управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района |
| 36. | Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет | Проведение опросов жителей города в возрасте старше 14 лет с целью вовлечения в процессы благоустройства общественных пространств.  Техническое сопровождение проводимых опросов жителей. | управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района;  отдел информатизации Администрации муниципального района. |